Fiche personnelle d’activité
M1 Informatique
Projet : Estimation de pose, informatique affective et ingénierie de données pour l'analyse vidéo automatisée

Nom : Boquain Mathis

Début projet : Mardi 7 novembre 23 - Fin Projet :

Semaine 1 : Lundi 6/11/23 – Vendredi 10/11/15 (4h)

* Réunion de présentation du projet : 0h30
Réunion avec Alexandre Lochain, Oualid Siraji, Emmanuel Blanchard.

* Compréhension du sujet distribué : 0h30
Travail effectué seul

* Mise en commun de la compréhension du sujet et de la première réunion: 1h00
Réunion avec Alexandre Lochain, Oualid Siraji.

* Visionnage d’un tuto vidéo pour l’estimation de pose :1h30
Travail effectué seul

* Compte rendu de réunion : 0h20
Travail effectué seul

* Mise à jour fiche activité individuelle : 0h10
Travail effectué seul

Semaine 2 : Lundi 20/11/23 – Vendredi 24/11/23 (10h)

* Planification du premier sprint + répartition travail : 1h
Réunion avec Alexandre Lochain, Oualid Siraji.

* Installation et prise en main de YoloV8 et CVAT : 2h00
Travail effectué seul

*Création d’un dépôt sur gitlab : 0h30
Travail effectué seul

* Mise en place d’une fonction permettant de découper une vidéo en N nombres d’images dans le notebook « PoseEstimation.iynb »: 2h00
Travail effectué seul

* Réunion projet : 1h20
Réunion avec Alexandre Lochain, Oualid Siraji, Emmanuel Blanchard.

* Annotations sur quelques images tirées d’une vidéo d’une personne marchant à pied pour faire de l’estimation de pose (définitions des keypoints, application en utilisant CVAT) : 3h00
Travail effectué seul

* Mise à jour fiche activité individuelle : 0h10
Travail effectué seul

Semaine 3 : Lundi 27/11/23 – Vendredi 1/12/23 (10h30)

* Réunion hebdo : 0h30
Réunion avec Alexandre Lochain, Oualid Siraji.

* Répartion des images dans une structure spécifique pour pouvoir appliquer le modèle pose-estimation de YoloV8 dans le dossier « PoseEstimation »: 0h20

* Configuration du fichier « config.yaml » pour la pose estimation qui contient des configurations spécifiques pour la pose estimation dans le dossier « PoseEstimation »: 1h
Travail effectué seul

* Réunion projet : 1h
Réunion avec Alexandre Lochain, Oualid Siraji, Emmanuel Blanchard.

* Recherche de plusieurs problèmes lors de l’application du modèle : 4h
Travail effectué seul

* Début d’implémentation d’une fonction permettant de transformer les données au format CVAT au format COCO : 3h
Travail effectué seul

* Compte rendu de réunion : 0h30
Travail effectué seul

* Mise à jour fiche activité individuelle : 0h10
Travail effectué seul

Semaine 4 : Lundi 4/12/23 – Vendredi 8/12/23 (3h)

* Réunion hebdo : 0h30
Réunion avec Alexandre Lochain, Oualid Siraji.

* Fin d’implémentation d’une fonction permettant de transformer les données au format CVAT au format COCO : 2h20
Travail effectué seul

TOTAL : ? heures