Fiche personnelle d’activité
M1 Informatique
Projet : Estimation de pose, informatique affective et ingénierie de données pour l'analyse vidéo automatisée

Nom : LOCHAIN Alexandre

Début projet : Mardi 7 novembre 23 - Fin Projet :

Semaine 1 : Lundi 6/11/23 – Vendredi 10/11/23 (4h)

* Réunion de présentation du projet : 0h30
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji, Emmanuel Blanchard.

* Compréhension du sujet distribué : 0h30
Travail effectué seul

* Mise en commun de la compréhension du sujet et de la première réunion: 1h00
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji.

* Visionnage de tutoriels vidéo pour l’estimation de pose yolov8 :1h50
Travail effectué seul

* Mise à jour fiche activité individuelle : 0h10
Travail effectué seul

Semaine 2 : Lundi 20/11/23 – Vendredi 24/11/23 (9h30)

* Planification du premier sprint + répartition travail : 1h
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji.

* Installation et prise en main de YoloV8  : 1h
Travail effectué seul

*Gestion du dépôt sur gitlab : 0h30
Travail effectué seul

* Prise en main de Docker et ajout d’une image PostgresSQL: 2h00
Travail effectué seul

* Réunion projet : 1h20
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji, Emmanuel Blanchard.

* Documentation sur PostgresSQL et Docker : 2h00
Travail effectué seul

* Compte rendu de réunion : 0h30
Travail effectué seul

* Mise à jour fiche activité individuelle : 0h10
Travail effectué seul

Semaine 3 : Lundi 27/11/23 – Vendredi 1/12/23 (9h)

* Réunion hebdo : 0h30
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji.

* Configuration des fichiers du logiciel DBT : 1h20
Travail effectué seul

* Réunion projet : 1h
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji, Emmanuel Blanchard.

* Recherche sur les problèmes de DBT et PostgresSQL : 3h
Travail effectué seul

* Documentation du logiciel DBT : 3h
Travail effectué seul

* Mise à jour fiche activité individuelle : 0h10
Travail effectué seul

Semaine 4 : Lundi 4/12/23 – Vendredi 8/12/23 (3h)

* Réunion hebdo : 0h30
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji.

* Suite sur la documentation et l’utilisation de Docker, PostgresSQL et DBT : 2h20
Travail effectué seul

* Mise à jour fiche activité individuelle : 0h10
Travail effectué seul
Semaine 4 : Lundi 4/12/23 – Vendredi 8/12/23 (3h)

* Réunion hebdo : 0h30
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji.

* Implémentation des différents fichiers pour la création d’un conteneur Docker avec les images de postgreSQL et pgAdmin et d’un conteneur avec postgreSQL et DBT : 2h30
Travail effectué seul

Semaine 5 : Lundi 11/12/23 – Vendredi 15/12/23 (3h)

* Suite des implémentations des conteneurs : 3h00
Travail effectué seul

Semaine 6 : Lundi 08/01/24 – Vendredi 12/01/24 (9h)

* Réunion projet : 1h15
Réunion avec Mathis Boquain, Oualid Siraji, Emmanuel Blanchard.

* Recherche de documentation sur les différentes images Docker : 2h00
Travail effectué seul

* Suite des implémentations sur Docker: 4h45
Travail effectué seul

Semaine 7 : Lundi 15/01/24 – Vendredi 19/01/24 (3h)

* Recherche de Documentation sur Airbyte et son image, conteneur Docker: 3h
Travail effectué seul

TOTAL : ? heures